南京邮电大学

毕业设计(论文)任务书

| 题 目 | 面向网络编码的有限域基础运算库设计与实现 |
| --- | --- |
| 专 业 | 网络工程 |
| 学生姓名 | 姚毓昆 |
| 班级学号 | B16090318 |
| 指导教师签字 | 殷俊 |
| 指导教师职称 | 讲师 |
| 指导单位 | 物联网学院 |
| 单位负责人签字 |  |
| 学院领导签字 |  |
| 日 期 | 2020.01.01 |

| 题 目 |  | 面向网络编码的有限域基础运算库设计与实现 |
| --- | --- | --- |
| 课题类型 |  | 工程设计√ 理论研究□ 其他□ |
| 设计内容与技术要求 、 成 果形式 | 1.设计内容 随着网络的快速发展，规模也越来越大，互联网已经成为促进社会发展和增加人们生活质量的重要工具。而今，人们对网络和各种软件的要求越来越高，这也就要求网络与软件等的效率提高。网络编码是一种新型的编码技术，融合了路由与编码的信息交换技术，主要用途是对各信道上的信息进行线性处理后转发给下游的节点，使中间节点起到编辑器或信号处理器的作用，从而使网络吞吐量增大并使得网络更加可靠。本课题拟设计实现一个基础函数库，用来解决有限域上的各种关键运算，从而提高编码整体的效率。 2.技术要求 ⑴熟悉有限域上高效实现基本运算的基础理论； ⑵基于查找表法实现有限域基础运算库函数的编写； ⑶方便网络编码的函数设计与实现； ⑷库函数需要有完善的使用文档，方便目标用户使用。 3.成果形式 毕业论文一份，翻译资料、开题报告、论文大纲等全套毕业设计材料一套。 |  |
| 设计进度 | 2019.03.11～2019.03.22 查阅课题相关文献资料，英文资料翻译，完成开题报告、翻译专业原文的撰写和修改，分析清楚系统功能。 2019.03.23～2019.03.31 完成开题报告、英文翻译、进行毕业设计工作。 2019.04.01～2019.04.20 完成理论分析，模块设计，系统编码等工作。 2019.04.22～2019.04.26 准备中期检查所需的材料供指导教师查阅。 2019.05.13～2019.05.17 提交外文翻译。 2019.05.27～2019.06.07撰写毕业论文，交指导教师批阅。 2019.06.03～2019.06.14 完成答辩材料准备，并交指导教师审阅。 2019.06.10～2019.06.14 进行答辩ppt等准备。 |  |
| 参考资料 | [1]邓明立. 有限域思想的历史演变[D].河北师范大学,2004. [2]向茜,刘钊.伽罗华域上代数运算的最简实现[J].电子科技大学学报,2000(01):5-9. [3]椭圆曲线密码中的有限域算术运算研究[D]. 李银.上海交通大学 2011. [4]Siva Ramakrishna Pillutla,Lakshmi Boppana. An Area-Efficient Bit-Serial Sequential Polynomial Basis Finite Field GF(2 m ) Multiplier[J]. AEUE - International Journal of Electronics and Communications,2019. [5] Practical network coding. Chou P A,Wu Y,Jain K. Allerton Conference on Communication Control and Computing,2003. |  |